Informe de Costes
Acme Associations

DESGLOSE DE TIEMPOS

En la siguiente tabla se muestran los tiempos trabajados en distintas actividades por cada miembro del grupo además de las horas totales trabajadas a lo largo del proyecto, que se utilizarán para calcular el costo total de este.

Nombre	Actividad	Tiempo (horas)
Alberto Bujalance	Presentación	2
	Casos de Uso	4
	Modelos conceptual y de dominio	1
	Elicitación de requisitos	6
	Documentación	1,5
	Sesiones de revisión	3,5
	A+ (Consumo de API con javascript)	2
	Casos de uso	30
	Tests de aceptación	2
	Control de calidad	20
	Edición de requisitos	0,5
	Total	72,5
Alejandro Gamero	Tests de aceptación	6
	Elicitación de requisitos	6
	Sesiones de revisión	2
	Casos de uso	25
	Control de calidad	5
	Total	44,5
Julio Troncoso	Poblar base de datos	2
	Modelo Java	2
	Sesiones de revisión	3,5
	Elicitación de requisitos	6
	Control de calidad	15
	A+ (Bootstrap)	2
	A+ (Subida de archivos)	8
	Casos de uso	30
	Documentación	2
	Tests de aceptación	2
	Total	72,5
Álvaro Martín	Casos de uso	4,5
	Elicitación de requisitos	6
	Gestión de proyecto	2
	A+ (Validation)	1,5
	Control de calidad	20
	Dashboard	1,5
	A+ (Scheduling)	1
	Tests de rendimiento	6
	Sesiones de Formación	3
	Total	45,5
Andrés Villanueva	Elicitación de requisitos	2
	Casos de uso	14,5
	Tests funcionales	7
	Total	23,5
Pablo Vázquez	Tests funcionales	6
	Master Page	1,5
	Elicitación de requisitos	2
	Total	9,5

Trabajo del grupo

COSTES

Se han añadido a los costes de amortización, la compra de un nuevo portátil y disco duro que han sido necesarios para que algunos miembros pudieran continuar con el proyecto.

Total de horas de proyecto: 268 horas

Coste de horas de proyecto: 268*13€/h = 3.484€

Costes de Empresa e Impuestos: 1000€

Costes Totales : 4484€

Amortización: 4484/1478.75 = 3,03 (veces el gasto original en beneficio)
BENEFICIO NETO: 3005.25 €